## Slide 1
Revisión de Sprint

## Slide 2
Sprint pasado (10 de Octubre – 23 de Octubre)
Reproducir y pausar canción
  [done] [Frontend] Desarrollo y diseño de pantalla
  [done] [Frontend] Reproducir y pausar canción con botón
Ver resultados de búsqueda
  [done] [Frontend] Desarrollo y diseño de pantalla
  [done] [Frontend] Mostrar resultados de búsqueda
  [done] [Frontend] Reproducir canción seleccionada
  [done] [Backend] Conectar con APIs para el resultado de búsqueda
Buscar con la voz
  [done] Buscar información con respecto a APIs disponibles
  [done] [Frontend] Diseño y Desarrollo de pantalla
  [done][new] [Frontend] Voz a texto
  [dropped] [Backend] Voz a texto
  [dropped] [Backend] Crear endpoint para funcionalidad de buscar con la voz
  [dropped] [Frontend] Buscar con la voz usando el endpoint de la API
TEMON

## Slide 3
Sprint actual (24 de Octubre – 6 de Noviembre)
TEMON
Reproducir y pausar canción con gestos
  [Frontend] Reproducir y pausar canción con gestos
Buscar por nombre grupo/artista
  [Frontend] Desarrollo y diseño de pantalla
  [Frontend] Mostrar resultados de búsqueda
  [Backend] Agregar endpoint para consultar primera letra del nombre de grupo/artista
Canción anterior y cancion siguiente
  [Frontend] Canción anterior y cancion siguiente
Canción anterior y cancion siguiente con gestos
  [Frontend] Canción anterior y cancion siguiente con gestos
Crear listas de reproducción
  [Frontend] Desarrollo y diseño de pantalla de listas de reproducción
  [Frontend] Agregar funcionalidad para crear una lista de reproducción
Eliminar lista de reproducción
  [Frontend] Agregar funcionalidad para eliminar una lista de reproducción

## Slide 4
DEMO

## Slide 5
¿Preguntas? ¿Feedback?