## Slide 1
TEMON
Taller Práctico Integrador
Reproductor de música para personas con baja visión
Equipo número 4 - Solanet

## Slide 2
Revisión de Sprint
TEMON

## Slide 3
Sprint pasado (24 de Octubre – 14 de Noviembre)
Reproductor de música
  [done] [Frontend] Canción anterior y siguiente
  [done] [Frontend] Adelantar y retrasar canción
  [done] [Frontend] Reproducir y pausar canción con gestos
  [done] [Frontend] Adelantar y retrasar cancion con gestos
  [done] [Frontend] Canción anterior y siguiente con gestos
  [done] [Backend] Implementar retry en el endpoint de obtener el archivo de audio
Búsqueda de canciones
  [done] [Frontend] Búsqueda por género
  [done] [Backend] Endpoints para obtener géneros y artistas
Listas de reproducción
  [done] [Frontend] Crear listas de reproducción
  [done] [Frontend] Ver listas de reproducción
  [done] [Frontend] Eliminar listas de reproducción

## Slide 4
Sprint actual (14 de Noviembre – 28 de Noviembre)
Listas de reproducción
  [Frontend] Agregar canciones a la lista
  [Frontend] Quitar canciones de la lista
  [Frontend] Reproducir lista
  [Frontend] Reproducir una canción específica de una lista
Biblioteca
  [Frontend] Desarrollo y diseño de pantalla
  [Frontend] Ver canciones con ‘Me gusta’
  [Frontend] Darle ‘Me gusta’ a una canción
  [Frontend] Quitar ‘Me gusta’ de canciones

## Slide 5
DEMO

## Slide 6
¿Preguntas? ¿Feedback?